Relatório de Conclusão Executiva: Problemas, Insights e Soluções

Este projeto tran Relatório de Conclusão Executiva: Problemas, Insights e Soluçõessformou dados operacionais e financeiros em uma ferramenta de gestão, identificando os seguintes desafios e fornecendo soluções imediatas:

### 1. Problema Encontrado: Falta de Controle Financeiro e Risco de Estouro de Orçamento

O Desafio: Não havia uma visão clara sobre a distribuição exata dos gastos e o quão rápido o orçamento estava sendo consumido por cada lote.

| Insight Chave | Resolução Aplicada no Dashboard |
| --- | --- |
| Taxa de Queima Financeira: Foi possível calcular a Taxa de Queima em tempo real e identificar os Lotes com maior percentual de consumo do orçamento total (visualizado no Gráfico de Pizza). | Criação da Métrica "Orçamento Restante (R$)": Este campo calculado foi adicionado à tabela de Taxa de Queima, fornecendo um alerta imediato sobre o saldo disponível por lote, fundamental para a equipe financeira. |

### 2. Problema Encontrado: Alto Risco Operacional e Atrasos na Obra

O Desafio: Os gestores não sabiam qual incidente (falha de máquina, acidentes, clima) era o mais perigoso (em gravidade) e qual causava o maior prejuízo (em tempo).

| Insight Chave | Resolução Aplicada no Dashboard |
| --- | --- |
| Diferenciação do Risco: A análise separou o risco em dois eixos: 1) Perda de Tempo (Horas de Paralisação), indicando qual incidente deve ter foco na manutenção; e 2) Criticidade Média (Pontuação de Risco), indicando qual incidente deve ter foco na mitigação/segurança. | Priorização de Ação Imediata: A combinação dos gráficos de Paralisação e Criticidade fornece uma ordem clara de prioridade: "Falha de Máquina" e "Acidente Grave" são consistentemente os maiores riscos, demandando atenção imediata de manutenção e segurança, respectivamente. |

### 3. Problema Encontrado: Gestão do Progresso Desconectada das Variáveis Ambientais

O Desafio: O progresso do lote era medido de forma isolada, sem correlação direta com as condições que afetavam a produtividade.

| Insight Chave | Resolução Aplicada no Dashboard |
| --- | --- |
| Impacto Climático Direto: A Tabela de Progresso Máximo por Lote, segmentada por Condição Climática (Chuva Intensa, Sol Forte, etc.), revelou a real elasticidade da produtividade. Por exemplo, foi possível quantificar que o LOTE-05 tem a maior queda de produtividade sob Chuva Intensa (31% de progresso), necessitando de planos de contingência específicos. | Visualização Acionável: A tabela de calor (heatmap) permite à Gerência de Operações alocar recursos de forma mais eficaz, concentrando equipes em lotes menos vulneráveis ao clima em dias ruins e vice-versa. |

Conclusão Final:

O dashboard agora serve como o único ponto de verdade para a gestão da obra, permitindo que a liderança tome decisões não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre onde investir dinheiro, tempo e atenção para manter o projeto no prazo e dentro do orçamento.